| NAZWA OBIEKTU: | „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STADIUM: | Informacja BIOZ |  |  |
| ADRES: | Droga wojewódzka Nr 687 Juszkowy Gród – Nowosady na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie |  |  |
| INWESTOR: | Województwo Podlaskie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok Reprezentowanym przez: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok |  |  |
| OPRACOWAŁ: |  |  |  |
|  |  | mgr inż. Adam Kalinowski |  |
| Białystok, grudzień 2022 |  |  |  |

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie, gdy istnieje taka konieczność, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę inwestycji i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r Dz. U. 151 z 27.08.2002.

Plan BIOZ należy sporządzić przed rozpoczęciem budowy.

- 1. Zakres i kolejność wykonywania robót dla zamierzenia budowlanego:

Zakres inwestycji obejmuje budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród  - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m.  Lewkowo Nowe i m. Narewka” wraz ze skrzyżowaniami i wlotami bocznych dróg, drogami serwisowymi, zjazdami, chodnikami, drogą rowerową, przejazdami kolejowymi, rowami drogowymi rozbiórką i budową istniejących przepustów, rozbiórkę i budowę infrastruktury tj. oświetlenia drogowego, linii energetycznych nn i SN, kanalizacji deszczowej z przykanalikami urządzeniami podczyszczającymi i wylotami, sieci teletechnicznych, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych z przyłączami.

Prace budowlane poszczególnych branż powinny być ze sobą skoordynowane i prowadzone w taki sposób aby wprowadzać jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym.

Zaleca się zachowanie następującej kolejności robót przy realizacji projektowanej inwestycji:

- przygotowanie terenu,

- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych,

- wytyczenie krawędzi jezdni,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- budowa projektowanych sieci i rozbiórka istniejących,

- rozbiórka istniejącej nawierzchni,

- roboty ziemne,

- budowa przepustu,

- rozbiórka i budowa, przebudowa przejazdów kolejowych

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie krawężników i obrzeży,

- wykonanie projektowanych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie zieleńców,

- prace porządkowe.

- 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie objętym inwestycją występują obiekty budowlane: liniowe (droga wojewódzka i dr boczne), infrastruktura techniczna, obiekty inżynierskie, zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

- 3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- ruch pojazdów w pasie drogowym,

- ruch pojazdów szynowych,

- upadek z wysokości,

- istniejące uzbrojenie terenu - doziemne i napowietrzne,

- sprzęt zmechanizowany używany do wykonywania robót.

- 4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych:

- porażenie prądem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania wykopów,

- zagrożenia związane z uszkodzeniem istniejącej sieci infrastruktury,

- wykonywanie prac na wysokości ponad 5 m (montaż słupów, wysięgników oraz opraw oświetleniowych)

- najechanie przez maszyny budowlane i środki transportu w czasie realizacji inwestycji,

- zasypanie pracowników w wykopie,

- poparzenie mieszanką mineralno-asfaltową.

- 5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni być przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniach wynikających z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sąsiedztwie czynnych urządzeń podziemnych. Powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP we właściwym zakresie robót.

- 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi i przepisami BHP oraz pod nadzorem właścicieli poszczególnych sieci.

Stanowiska pracy muszą być zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochronny osobistej oraz dopilnować aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Podczas prac przy jezdni ustawić bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujące prace budowlane, prace prowadzić przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Zespół autorski:

| Branża |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | Projektował: | mgr inż. Zdzisław Kozikowski | BŁ/186/86 w spec. drogowej i mostowej |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Adam Kalinowski | PDL/0036/POOD/09 w spec. drogowej |  |
| Obiekty inż. | Projektował: | mgr inż. Łukasz Figat | KUP/0064/POOM/15 w spec. mostowej |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Michał Delmaczyński | KUP/0042/POOM/05 w spec. mostowej |  |
| Sanitarna | Projektował: | inż. Eugeniusz Łazewski | BŁ/31/76, BŁ/180/89, w spec. instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Jacek Łazewski | BŁ/158/02 w spec. sieci i instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w zakresie sieci i instal. sanitarnych |  |
| Teletechniczna | Projektował: | mgr inż. Radosław Stadnicki – Kolendo | DDT-TU/02301/02/U w spec. instal. w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Robert Gałczyński | DDT-TU/2124/01/U w spec. instalacyjnych w telekom. przewod. wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |
| Elektryczna | Projektował: | mgr inż. Robert Piotr Arciszewski | PDL/0039/PWOE/05 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Kamil Ancipiuk | PDL/0065/POOE/14 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycnych |  |
| Kolejowa | Projektował w zakresie urządzeń srk: | mgr inż. Łukasz Gryko | PDL/0044/PWBKs/20 w spec. inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym |  |
|  | Sprawdził w zakresie urządzeń srk: | mgr inż. Adam Wojnicki | BPK-Upr-4/87 w spec. urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego |  |
|  | Projektował w zakresie kolejowe obiekty budowlane: | mgr inż. Tomasz Chraszcz | PDL/0062/PBKI/22 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych |  |
|  | Sprawdził w zakresie kolejowe obiekty budowlane:: | mgr inż. Zygmunt Mikołajewski | PDL/0237/PBKI/21 w spec. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych |  |
| Melioracyjna | Projektował: | mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk | 291/72/73/BŁ upr. do sporządzania projektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w spec. melioracji wodnych |  |